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第1章  竞争性磋商公告

项目概况

塔城海关H986倒班宿舍维修改造项目的潜在供应商应在新疆海丰诚信项目管理有限公司一楼招标部（新疆塔城地区塔城市祥云小区5-15门头）获取招标文件，并于2026年7月24日10:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：TDZFCG（HFCX）20260714

项目名称：塔城海关H986倒班宿舍维修改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：470000

最高限价（元）：466000

采购需求：1、拆除位于一楼的电采暖室，将三间相邻房间拆除为一间独立通间，位于中间部分设门洞(铺设造型)，粉刷墙面、房间顶部沿墙铺设二级吊顶、更换长型LED吸顶装饰灯；2、房间及走廊墙面粉刷乳胶漆2917m²；3、石膏板墙面隔断(隔离大房间)243m²；4、加装套装门14套；5、6间卫生间改造含：(2楼原男女卫生间设为女卫生间及淋浴间、3楼原男女卫生间设为男卫生间及淋浴间)，具体内容包含：(1)拆除及重新铺设地面防水及300mm*300mm瓷砖，(2)拆除及重新铺设墙面防水及400mm*500mm瓷砖，(3)拆除及更换蹲便池、淋浴器、水龙头、排风扇6套，(4)拆除及更换大理石洗漱台，(5)拆除及更换铝合金天棚，(6)拆除及更换台前镜；6、电气改造含：

(1)拆除及更换总配电箱3套， (2)拆除及安装灯具76套，(3)拆除及更换插座及开关76套；7、水暖维修改造含：拆除及更换供暖阀门；

8、拆除及更换屋面防水606m²；9、维修所有塑钢窗；10.拆除原截留物品展览室作为宿舍(1大1小)（具体内容详见招标文件及工程量清单）。
合同履行期限：合同签订后60日历天完成所有内容的施工。
本项目（否）接受联合体。

2、 申请人的资格要求：

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、招标项目需要落实的政府采购政策：无

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；

（2）投标人须具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包资质叁级以上(含叁级) 资质，有安全生产许可证且在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。

（3）财务要求：近3年（指2023年度、2024年度、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注。（成立不足三年的企业，提供自成立以来的财务审计报告，新成立企业提供自成立以来的财务报表）

（4）信誉要求：投标人如在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将被拒绝参加本次招标活动； 投标人如在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单将拒绝其参加本次招标活动；投标人如在中国政府采购网 ”（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单将被拒绝参加本次招标活动；                        

（5）其他要求：①提供拟承建该工程的项目班子中技术负责人（中级及以上职称证）,施工技术员岗位证,质量检查员岗位证,安全检查员岗位证,资料员岗位证；其中提供法定代表人(A证)、项目负责人(B)证、安全员(C)证的三类人员安全生产考核证。 ②外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云 (http://jsy.xjjs.gov.cn/ dat service/ index)注册报送企业基本信息和人员信息,其项目人员为信息报送册内人员。 ③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 ④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。                             

三、获取采购文件
时间：2026年7月14日至2026年7月20日（每天上午10：00—14：00，下午16：00—19：30时；北京时间）
地点：新疆海丰诚信项目管理有限公司招标部办公室（新疆塔城地区塔城市祥云小区5-15门头） 

方式：线下获取 (现场购买)，购买时需携带以下证件;
 （1）营业执照复印件；

（2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（3）法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证；

（4）资质证书复印件；

（5）安全生产许可证复印件；

（6）项目班子中技术负责人（中级及以上职称证复印件）,施工技术员岗位证复印件,质量检查员岗位证复印件,安全检查员岗位证复印件,资料员岗位证复印件；其中提供法定代表人(A证)、项目负责人(B)证、安全员(C)证的三类人员安全生产考核证复印件；

注：购买招标文件时需携带以上证件资料：提供不齐者不予接受；所有资料的复印件1份并加盖企业公章装订成册。

售价（元）：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月24日10:30（北京时间）
投标地点：新疆海丰诚信项目管理有限公司一楼会议室（新疆塔城地区塔城市祥云小区5-15门头）

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2026年7月24日10:30（北京时间）
开标地点：新疆海丰诚信项目管理有限公司一楼会议室（新疆塔城地区塔城市祥云小区5-15门头）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

7、 其他补充事宜：

招投标监督管理部门及电话：中华人民共和国塔城海关、18999498882 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：中华人民共和国塔城海关

地    址：塔城地区塔城市 
联系方式：周勇  18999494939 

2.采购代理机构信息

名    称：新疆海丰诚信项目管理有限公司 

地　　址：新疆塔城地区塔城市光明路祥云小区5-15门头

项目联系人：孛珠山 
联系方式：0901-6225410

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表
	项号
	内  容
	说明及要求

	１
	项目名称
	塔城海关H986倒班宿舍维修改造项目

	
	项目编号
	TDZFCG（HFCX）20260714

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	资金来源
	上级资金

	
	采购内容
	1、拆除位于一楼的电采暖室，将三间相邻房间拆除为一间独立通间，位于中间部分设门洞(铺设造型)，粉刷墙面、房间顶部沿墙铺设二级吊顶、更换长型LED吸顶装饰灯；2、房间及走廊墙面粉刷乳胶漆2917m²；3、石膏板墙面隔断(隔离大房间)243m²；4、加装套装门14套；5、6间卫生间改造含：(2楼原男女卫生间设为女卫生间及淋浴间、3楼原男女卫生间设为男卫生间及淋浴间)，具体内容包含：(1)拆除及重新铺设地面防水及300mm*300mm瓷砖，(2)拆除及重新铺设墙面防水及400mm*500mm瓷砖，(3)拆除及更换蹲便池、淋浴器、水龙头、排风扇6套，(4)拆除及更换大理石洗漱台，(5)拆除及更换铝合金天棚，(6)拆除及更换台前镜；6、电气改造含：(1)拆除及更换总配电箱3套， (2)拆除及安装灯具76套，(3)拆除及更换插座及开关76套；7、水暖维修改造含：拆除及更换供暖阀门；8、拆除及更换屋面防水606m²；9、维修所有塑钢窗；10.拆除原截留物品展览室作为宿舍(1大1小)（具体内容详见招标文件第三章采购需求及工程量清单）。

	2
	★预算及最高限价
	采购预算：470000元，最高限价：466000元；供应商磋商总报价超过本项目采购预算或最高限价的，将视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

	3
	★质量标准
	合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）

	4
	★供应商资格
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.特定资格要求：

（1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；

（2）投标人须具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包资质叁级以上(含叁级) 资质，有安全生产许可证且在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。

（3）财务要求：近3年（指2023年度、2024年度、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注。（成立不足三年的企业，提供自成立以来的财务审计报告，新成立企业提供自成立以来的财务报表）

（4）信誉要求：投标人如在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的），将被拒绝参加本次招标活动； 投标人如在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单将拒绝其参加本次招标活动；投标人如在中国政府采购网 ”（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单将被拒绝参加本次招标活动；                        

（5）其他要求：①提供拟承建该工程的项目班子中技术负责人（中级及以上职称证）,施工技术员岗位证,质量检查员岗位证,安全检查员岗位证,资料员岗位证；其中提供法定代表人(A证)、项目负责人(B)证、安全员(C)证的三类人员安全生产考核证。 ②外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云 (http://jsy.xjjs.gov.cn/ dat service/ index)注册报送企业基本信息和人员信息,其项目人员为信息报送册内人员。 ③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 ④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。 

3、本次磋商不接受联合体。

	5
	★响应文件份数
	正本壹份、副本贰份；

磋商响应文件电子版（加盖公章的正本扫描件U盘）壹份；

	6
	★装订要求
	磋商响应文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别左侧胶装成册，编制目录和页码，不得采用活页装订

	7
	封套上应写明内容
	项目名称：         

项目编号：

投标人名称：                 （加盖公章）

年  月  日  时  分前不得开启

	8
	★响应文件递交截止时间
	2026年7月24日10:30（北京时间）

	9
	★磋商有效期限
	响应文件递交截止后90天（日历日）

	10
	★响应文件递交地点
	新疆海丰诚信项目管理有限公司一楼会议室（新疆塔城地区塔城市祥云小区5-15门头）

	11
	磋商时间、磋商地点
	2026年7月24日10:30（北京时间）

磋商地址：新疆海丰诚信项目管理有限公司一楼会议室（新疆塔城地区塔城市祥云小区5-15门头）

	12
	评审办法
	本项目的评审方法为：综合评分法，即供应商在通过初步审查，且提供最后报价的供应商进行商务、技术评审，磋商小组根据综合得分由高到低进行排序，得分相同的按照技术指标的优劣进行排序，推荐前三名为成交候选单位。经采购人确认后确定排名第一的供应商为本项目的成交供应商。

	13
	★磋商保证金
	磋商保证金金额：5000元（伍仟元整）

供应商应于2026年7月24日10：30时（北京时间）前，将磋商保证金缴纳至采购代理机构指定账户。磋商保证金应采用人民币，以非现金形式的网银或电汇或银行保函等方式，形式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。

账户信息：

单位名称：新疆海丰诚信项目管理有限公司

开 户 行：中国银行塔城分行（营业部）

行    号：104901001012

账    号：107633226861  

联系电话：0901-6220965

注：1、投标保证金以电汇、网银转账形式递交的必须由投标供应商的账户汇出（个体工商户、自然人除外）。

2、投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

3、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还。

	14
	对竞争性磋商文件的质疑
	供应商若对竞争性磋商文件内容质疑，须按以下要求提出：

①质疑函应以书面形式（详见 供应商须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。

③联系部门：新疆海丰诚信项目管理有限公司
④联系电话：0901-6225410
⑤通讯地址：疆塔城地区塔城市光明路祥云小区5-15门头

	15
	履约保证金
	/

	16
	★完工期限
	合同签订后60日历天完成所有内容的施工。

	
	★施工地点
	中华人民共和国塔城海关院内

	17
	★付款方式
	甲乙双方自行约定

	18
	中小微型企 

业有关政策
	1、 本项目为非专门面向中小企业采购，

2、 本项目投标供应商为小微企业的价格扣除比例为 10% 。
3、 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“第三项 建筑业；（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

4、监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。供应商若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。
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	其他说明
	在本次采购项目中供应商所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)
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	在评审过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假响应资料(包括技术支持资料)或信息骗取成交的，或者未按本竞争性磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其成交资格，没收其磋商保证金，并报主管部门备案。

	21
	招标代理服务费：中标供应商在收到中标通知书后，须向新疆海丰诚信项目管理有限公司支付招标代理服务费，招标代理费实际收取金额以中标价计算所得为准。（按[2002]1980号文印发了《招标代理服务收费管理暂行办法》收取）


二、供应商须知
（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见供应商须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本采购项目已经批准，采购人为中华人民共和国塔城海关，该项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性磋商。

1.3本采购项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次磋商不接受联合体、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合竞争性磋商文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标项的能力，成交后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2竞争性磋商文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按竞争性磋商文件要求签署；

1.4.3完工期限符合竞争性磋商文件要求；

1.4.4 施工地点符合竞争性磋商文件规定；

1.4.5 响应内容质量、服务等满足竞争性磋商文件要求；

1.4.6响应文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。
2. 采购范围

2.1本采购项目的采购范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目竞争性磋商文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了竞争性磋商文件并参加本项目，即被认为接受了竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 采购项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述，本采购项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照竞争性磋商文件及合同相关的要求编制现场服务计划。
5. 完工期限及施工地点

5.1 完工期限已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；完工地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9.合格供应商的条件

9.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

9.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1具有独立承担民事责任的能力； 

9.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7具有本竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

9.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

9.4 供应商按时足额交纳磋商保证金。

10. 联合体

本项目不接受联合体。

11.信用信息查询

★11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

★11.2查询截止时间：2026年7月24日10:30时（北京时间）。
★11.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。
11.4信用信息查询由采购代理机构在开标/磋商后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（二）竞争性磋商文件

12. 竞争性磋商文件的组成

12.1 竞争性磋商文件包括下列内容

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款

第五章 评审办法

第六章 响应文件格式

12.2 本次磋商的最小单位是标项。竞争性磋商文件未分标项的，供应商须对全部采购内容投标，不得部分投标；竞争性磋商文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交响应文件。

★12.3 竞争性磋商文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
12.4 竞争性磋商文件由本文件及由采购人按竞争性磋商文件有关规定发出的竞争性磋商文件补充构成。

12.5 竞争性磋商文件的澄清、修改、磋商答疑会纪要等书面材料在本采购项目中均称竞争性磋商文件补充。

12.6 竞争性磋商文件补充作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解竞争性磋商文件所有内容，尤其注意加“★”等的条款，按照竞争性磋商文件要求编制响应文件。任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 竞争性磋商文件的获取

竞争性磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见竞争性磋商公告。

14. 竞争性磋商文件的澄清或修改

14.1供应商若对竞争性磋商文件有任何疑问，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。本项目接受对竞争性磋商文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，供应商须在截止时间前一次性提出对竞争性磋商文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。
14.2 在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

14.3 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有参与磋商的供应商，并对其具有约束力，供应商应立即以传真形式回复采购人，确认已收到修改文件。

14.4为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟磋商时间，并将此变更书面通知所有参与磋商的供应商。

14.5 在上述情况下，采购人与供应商响应文件递交截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的响应文件递交截止期。

14.6 供应商领取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺应在领到竞争性磋商文件后5日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失自负；供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。
★14.6响应文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目竞争性磋商公告发布网站（中国政府采购网）上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在响应文件递交截止时间后递交的响应文件视为无效响应文件。
15. 磋商报价

15.1 本采购项目使用的货币为人民币，实施时亦以人民币支付。

★15.2 磋商报价为本竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评审时将其视为无效响应。
15.3 磋商价格应包括：价格部分是对磋商服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。磋商报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1 磋商报价为含税价，应是完成竞争性磋商文件及合同条款上所列采购范围及所需的全部服务费用及招标代理服务费，供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在磋商总报价中。

    15.3.2投标报价不得低于工程成本。

15.3.3供应商必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致。

15.3.4供应商的招标报价高于最高限价的废标。

15.3.5安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

15.3.6暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写，不得变动；

15.3.7材料、工程设备暂估价必须按工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按工程量清单中列出的金额填写；

15.3.8计日工应按工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额；

15.3.9每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3.10《已标价的工程量清单》内容应包含：具体内容及所需的表格，以招标文件的“附件1：工程量清单”为准。

15.3.11除招标须知前附表中另有规定，供应商所报的招标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的招标被认为是非实质性响应响应而予以拒绝。

15.3.12除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，招标报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

15.3.13 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

15.3.14当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

15.3.15当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

15.3.16 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

15.3.17 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后报价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其招标担保。
15.3.18供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

★15.3.19供应商须按照竞争性磋商文件中《响应文件报价一览表》及按照招标文件附件工程量清单的格式进行填报投标报价，改变格式或未按照要求填报，均视为无效文件。
15.3.20供应商应在《响应文件报价一览表》标明供应商磋商报价；

15.3.21 本次磋商实行两次报价，响应文件中提供的供应商报价为一次报价，在磋商小组对各供应商的响应文件进行初步评审（资格评审、符合性评审）后，由磋商小组开启二次报价，各供应商须在二次报价开启后的30分钟内进行二次（最后）报价；二次（最后）报价因提供详细的工程量清单组价。因供应商自身原因未及时按要求填报二次报价的，其投标将被拒绝，责任由供应商承担。

16. 磋商保证金

16.1磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的磋商保证金。成交供应商如未能按竞争性磋商文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取成交供应商磋商保证金。

16.2 供应商应提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。竞争性磋商文件前附表规定交纳磋商保证金的，供应商应按竞争性磋商文件前附表规定的要求提交保证金，磋商保证金有效期应与竞争性磋商文件规定的磋商有效期一致。

16.3 磋商保证金缴纳方式要求见供应商须知前附表。凡未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，将视为非实质性响应性竞争性磋商文件要求，其响应文件将被拒绝。
16.4竞争性磋商文件接受联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.5 未成交供应商的磋商保证金，将在《成交通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。
16.6 成交供应商的磋商保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，磋商保证金将可能被没收：
16.7.1 供应商在规定的磋商有效期内撤回其响应文件的；

16.7.2 成交供应商无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按竞争性磋商文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理磋商保证金退款申请手续须提供以下资料：
16.8.1供应商须给采购代理机构提供账户信息（单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号）

16.8.2 成交供应商办理磋商保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖成交供应商公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

17. 磋商答疑会和现场踏勘

17.1 磋商须知前附表规定组织磋商答疑会和现场踏勘的，采购人按磋商须知前附表规定的时间、地点组织供应商磋商答疑会及踏勘项目现场。 

17.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

17.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

17.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

18. 磋商有效期

18.1 磋商有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的响应文件均保持有效。磋商有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原磋商有效期期届满后将不再有效，但有权收回其磋商保证金；同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其响应文件。

（三）响应文件的编制

19. 响应文件编制要求

19.1供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 响应文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本竞争性磋商文件及竞争性磋商文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 响应文件的组成：响应书、资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1 响应书

    21.2资格证明文件
(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

        ①具有独立承担民事责任的能力的供应商：提供营业执照；

        ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近3年（指2023年度、2024年度、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注。（成立不足三年的企业，提供自成立以来的财务审计报告，新成立企业提供自成立以来的财务报表）；

       ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式自拟；

       ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：开标前六个月内任意一个月完税证明和缴纳社保证明；

       ⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印扫描件；

（2） 特定资格要求：

     ①投标人资质证书（建筑工程三级及以上）、安全生产许可证书；

     ②项目负责人注册证书（建筑工程专业二级及以上）、未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理承诺（格式自拟）；

     ③项目管理机构：拟承建该工程的项目班子中技术负责人（中级及以上职称证）,施工技术员岗位证,质量检查员岗位证,安全检查员岗位证,资料员岗位证；其中提供法定代表人(A证)、项目负责人(B)证、安全员(C)证的三类人员安全生产考核证。 

④外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云 (http://jsy.xjjs.gov.cn/ dat service/ index)注册报送企业基本信息和人员信息,其项目人员为信息报送册内人员。
(3) 法定代表人（企业负责人）资格证明书及被授权人身份证扫描件。授权委托书应由法定代表（企业负责人）签字或签章，并加盖企业公章；

（4）不参与围标串标承诺书；

（5） 磋商保证金（缴纳凭证或保函复印件）；
注意：上述资格证明文件，供应商在制作响应文件时须为原件的扫描件。

21.3 商务部分：

(1) 响应文件报价一览表

(2) 工程量清单组价文件

(3) 实质性响应一览表

(4) 合同条款偏离表

(5) 信誉证明文件

(6) 中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函
(7) 拟投入设备情况

   （8）近三年（2023年7月1日至今）投标人类似业绩情况
(9) 虚假应标承担责任声明
(10) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

21.4 技术部分：


(1) 工程概况及特点

   （2）施工准备计划

   （3）施工方案

（4）施工进度计划

（5）施工平面图

（6）劳动力需用量计划

（7）材料需用量计划

（8）机械设备需用量计划

（9）质量管理体系与措施

（10）工程进度计划与措施

（11）安全管理体系与措施

（12）现场文明施工措施
(13) 供应商认为有必要提供的声明及技术文件资料

21.5其他资料

22. 响应文件的编制及格式

★22.1 供应商提供的响应文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1项、第21.2项、21.3（1）—（4）、为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致响应文件无效。

22.2供应商提供的响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供响应文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。
22.3本竞争性磋商文件规定的响应文件编制中所需提交的证明材料须加盖供应商公章，且内容须清晰可辩。
22.4 响应文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.5 竞争性磋商文件中分标段的，供应商须针对本单位所投标段分别编制响应文件并单独提交。供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

23. 响应文件的份数、签署、密封
23.1 磋商响应文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
23.2磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

23.3磋商响应文件的密封：磋商响应文件的正本、副本、磋商响应文件电子版应分开包装在密封袋中，并在封套的封口处加盖投标人单位章；具体密封要求见投标人须知前附表规定。
（四） 响应文件的递交

24. 响应文件的提交

24.1 响应文件提交详见本供应商须知前附表规定。

25. 响应文件提交的截止时间

25.1 响应文件提交的截止时间详见本供应商须知前附表规定。

25.2 采购人可按本须知第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原响应文件递交截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的响应文件递交截止时间。

25.3 截至响应文件递交截止时间，采购人收到的响应文件少于3个的，采购人将依法重新组织采购活动。评审过程中有效供应商少于3个的，应终止评审，由采购人依法重新组织采购活动。

26. 迟交的响应文件

供应商在本供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间以后送达的响应文件，“政采云平台”将拒绝接受，采购人对于逾期未上传到指定位置的响应文件不予受理。

27. 响应文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间之前，可随时撤回响应文件，将修改好的响应文件在响应文件递交截止时间前重新递交。

（五） 开标/磋商

28.开标/磋商

采购人在规定的响应文件递交截止时间（开标/磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点进行开标/磋商。供应商的法定代表人或其委托代理人需到达开标/磋商现场参加文件澄清、开标/磋商唱标、二次报价、结果公布等交互环节。

（六） 磋商小组与评审

29.评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的名单在评审结果公告前应当保密。

29.1 本项目磋商小组由 3 人组成。

29.2 参与过本项目的论证专家不得作为评审专家参加评审，采购人不得以专家身份参与评审。

29.3磋商小组主任由磋商小组成员推举产生，并与磋商小组其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任磋商小组组长。

29.4 磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

29.5 磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评比标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。竞争性磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

29.6 在评审过程中，磋商小组发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加磋商的，该供应商的响应文件作无效处理。并在评审报告中说明。
（七） 授予合同

30. 确定成交供应商

30.1 成交的标准

30.1.1响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求；

30.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

30.1.3 能够最大限度满足竞争性磋商文件的各项要求；

30.2 采购人将确定资格合格的成交候选人为成交供应商。

31. 授予合同的准则

31.1 采购人将把合同授予经确认的成交供应商。

（八） 成交通知书

32.成交通知书

32.1采购人依据磋商小组推荐的成交候选人排序确定排名第一的成交候选人为成交供应商后，将在中国政府采购网上发布中标结果公告，公告期限为1工作日，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

32.2《成交通知书》对成交供应商和成交供应商具有法律约束力。《成交通知书》发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。 

（9） 合同的签订

33. 合同的签订

33.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

33.2竞争性磋商文件要求成交供应商提交履约保证金或者其他形式履约担保的，成交供应商应当提交；拒绝提交的，视为放弃成交项目。

33.3竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件均是该书面合同的附件。

33.4成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织采购活动。

33.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

（十）买方授标时更改采购服务数量的权利

34.采购人在授予合同时有权按“供应商须知前附表”约定的内容对采购需求中规定物资数量予以局部增加或减少，但不得实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交服务价结算。

（十一）质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2 质疑函的必备内容

35.2.1 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

35.2.2 质疑项目的名称、编号；

35.2.3 具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.2.4 事实依据；

35.2.5 提起质疑的日期；

35.2.6 质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

35.2.7 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

35.3 质疑应符合下列条件：

35.3.1 质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

35.3.2 质疑函内容符合相关的规定；

35.3.3 在规定的有效期限内提起质疑；

35.3.4 招投标监管部门规定的其他条件。

35.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。作出答复前，将暂停招标采购活动。

35.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标采购监督管理部门投诉。政府招标采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。
（十二）履约担保（本项目不适用）

36. 履约担保

36.1成交供应商须在与采购人签署合同前按竞争性磋商文件有关要求提交履约担保。成交供应商应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

36.2 履约担保采用下列  /  方式

36.2.1 履约保证金担保方式： / 

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。
36.2.3 如成交供应商不能按照供应商须知第35条的规定执行，采购人将视为成交供应商放弃成交项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃成交项目的成交供应商应当赔偿。

（十三）其他

37.成交服务费

37.1成交供应商应按本竞争性磋商文件的规定，在领取《成交通知书》时向采购代理机构一次性支付成交服务费。其计算标准和方法参照[2002]1980号文印发了《招标代理服务收费管理暂行办法》收取。采购代理机构也可直接从成交供应商的磋商保证金内扣除；

37.2成交服务费的计算基数是成交供应商成交总金额，即成交通知书中载明的成交金额。如需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。

38. 竞争性磋商文件的解释权

本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定编制的，解释权属新疆海丰诚信项目管理有限公司。

第3章  采购需求

一、项目名称：塔城海关H986倒班宿舍维修改造项目
二、施工地点：中华人民共和国塔城海关

三、建设内容：1、拆除位于一楼的电采暖室，将三间相邻房间拆除为一间独立通间，位于中间部分设门洞(铺设造型)，粉刷墙面、房间顶部沿墙铺设二级吊顶、更换长型LED吸顶装饰灯；2、房间及走廊墙面粉刷乳胶漆2917m²；3、石膏板墙面隔断(隔离大房间)243m²；4、加装套装门14套；5、6间卫生间改造含：(2楼原男女卫生间设为女卫生间及淋浴间、3楼原男女卫生间设为男卫生间及淋浴间)，具体内容包含：(1)拆除及重新铺设地面防水及300mm*300mm瓷砖，(2)拆除及重新铺设墙面防水及400mm*500mm瓷砖，(3)拆除及更换蹲便池、淋浴器、水龙头、排风扇6套，(4)拆除及更换大理石洗漱台，(5)拆除及更换铝合金天棚，(6)拆除及更换台前镜；6、电气改造含：(1)拆除及更换总配电箱3套， (2)拆除及安装灯具76套，(3)拆除及更换插座及开关76套；7、水暖维修改造含：拆除及更换供暖阀门；8、拆除及更换屋面防水606m²；9、维修所有塑钢窗；10.拆除原截留物品展览室作为宿舍(1大1小)（具体内容详见工程量清单）。

四、完工期限：

  合同签订后60日历天完成所有内容的施工。

5、 质量要求：符合国家有关施工质量验收标准的合格工程或合同约定。工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

    材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

6、 质保要求：设备管线质保两年，其余按照设计要求执行。

     属于保修范围的项目，应在接到采购人通知后的24小时内内派人保修。如未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交供应商支付。发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

7、 验收：

1、采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后组织验收，并在验收后 予以认可或提出修改意见。验收不合格，成交供应商应按要求修改后再次提请采购人验收，并承担因自身原因造成修改的费用。 

2、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合竞价文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。 

3、竣工报告被认可，则表明已完成合同工程，并视为通过竣工验收，采购人应向成交供应商颁发工程竣工验收证书。 

八、项目要求：

1、成交人必须遵照采购人的管理及安排，按采购人的内容、质量、时间要求制作,所有的服务必须达到采购人的要求。

2、项目建设工作完成后应按要求及时清理现场工作。

3、★成交供应商必须在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

4、为便于与采购人就活动细节等方面进行适时沟通联系、及时处理和反馈,并使项目按质、按量、按时、有序实施，成交人应保证有固定专人负责联络工作。本项目必须有一个完善且固定的策划和组织管理团队，供应商须在响应文件中详细列出参与本项目的人员名单。

九、清单编制说明：

（一）、工程概况

 塔城海关H986查验中心倒班宿舍改造项目，屋面拆除防水新做，内墙拆除墙皮及粉刷、二层三层卫生间改造、宿舍内更换开关、插座及灯具等。具体工程量详见清单。

（二）、编制依据

1、新建标【2021】7号《新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见（试行）》；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

2、中华人民共和国国家标准（GB/T51095-2015）建设工程造价咨询规范。

3、中国建设工程造价管理协会标准《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC2-2015）.

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及相关解释。

5、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

6、建设工程初步设计文件及相关资料

7、拟定的招标文件、招标工程量清单。

6、与本工程有关的标准、规范、技术资料。

7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

8、其他有关文件、资料。
十、最高限价编制说明   

（一）、工程概况

塔城海关H986查验中心倒班宿舍改造项目，屋面拆除防水新做，内墙拆除墙皮及粉刷、二层三层卫生间改造、宿舍内更换开关、插座及灯具等。具体工程量详见清单。

（二）、编制依据

1、新建标【2021】7号《新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见（试行）》；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

2、中华人民共和国国家标准（GB/T51095-2015）建设工程造价咨询规范。

3、中国建设工程造价管理协会标准《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC2-2015）.

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及相关解释。

5、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

6、建设工程初步设计文件及相关资料

7、拟定的招标文件、招标工程量清单。

6、与本工程有关的标准、规范、技术资料。

7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

8、其他有关文件、资料。

（三）、计价依据

1、定额依据：2020年《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额(上、下册)》、《通用安装工程消耗量定额》TY02-31-2015、2020版《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》、2020年《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》、《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020版）》及所附工程量计算规则和相关解释。

2、单位估价表依据：《新疆维吾尔自治区建筑与装饰装修工程消耗量定额塔城单位估价表（2022）》、《通用安装工程消耗量定额塔城单位估价表（2022）》、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额塔城单位估价表（2022）》。

3、材料费调差：材料费用调差执行塔城市《关于发布塔城市2026年5月份建设工程价格信息的通知》。及附件二调整(材料价格为综合信息价)未发布信息价的材料价格按市场价计入。

4、税金调整执行塔地住建发〔2018〕71号，税率为9%。

5、本工程计入暂列金：24151.57元(不含税)。

6、专业工程暂估价：31500.00元

7、工程总造价：466000.00元。

第四章 政府采购合同

（合同最终以与甲方实际签订为准）
建设工程施工（单价）合同

工程名称：                                        
工程地点：                                        
发包人：                                           
承包人：                                            
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：
承包人（全称）： 

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就塔城海关H986倒班宿舍维修改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1. 工程名称：塔城海关H986倒班宿舍维修改造项目
2. 工程地点：

3. 工程立项批准文号：（如有请填写，如无则填写“无”）。

4. 资金来源：

5. 工程内容：
6. 工程承包范围：
二、合同工期

1. 计划开工日期：______年______月______日（以发包人发出的开工通知载明的日期为准）。
2. 计划竣工日期：______年______月______日。
3. 工期总日历天数：______天（自开工通知载明的开工之日起计算）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
4. 工期顺延：因下列情形造成工期延误的，经发包人书面确认后，工期相应顺延：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工场地、施工条件、基础资料的；
（3）发包人未能按合同约定支付预付款或进度款的；
（4）设计变更或工程量显著增加的；
（5）不可抗力（包括但不限于自然灾害、突发公共卫生事件、政府行为等）；
（6）合同约定的其他情形。
承包人应在上述情形发生后7日内向发包人提交书面顺延申请，逾期视为放弃顺延权利。
三、质量标准

工程质量符合国家及地方现行建筑工程施工质量验收规范合格标准。

主要分项工程质量要求：

1. 外墙保温层改造须符合国家建筑节能标准及消防规范要求；
2. 窗户改造须符合建筑门窗国家标准，满足气密、水密、抗风压性能要求；
3. 院落地坪改造须满足海关工作车辆通行及日常使用强度要求；
4. 厨房烟道改造须符合环保及消防安全规范。
四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：
人民币（大写）____________________元整（¥____________元）。
其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）____________________元整（¥____________元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）____________________元整（¥____________元）；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）____________________元整（¥____________元）；
（4）暂列金额：人民币（大写）____________________元整（¥____________元）。

2.合同价格形式：固定单价合同。
即：工程量清单所列项目的综合单价在合同履行期间固定不变，不因市场价格波动、政策调整等任何因素而调整。最终结算价款 = 经审定的实际完成工程量 × 中标综合单价 + 合同约定的其他费用（含设计变更、工程签证等）。
五、项目经理

承包人委派的项目经理：

· 姓名：______________
· 身份证号：________________________
· 建造师执业资格等级：建筑工程专业______级
· 建造师注册证书号：__________________
· 安建造师执业印章号：__________________
· 全生产考核合格证书号：______________
· 联系电话：______________
项目经理须与投标文件一致，未经发包人书面同意不得更换。擅自更换项目经理的，发包人有权要求承包人支付人民币【  】元违约金。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

2. 中标通知书；
3. 投标函及其附录；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单；
9. 其他合同文件（包括但不限于招标文件、澄清答疑文件、施工组织设计、往来函件等）。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述所列顺序在前的为准。

七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人承诺严格遵守《保障中小企业款项支付条例》的相关规定，不设置不合理的付款条件，不以第三方付款进度作为向承包人支付款项的前提。
八、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

九、合同份数

本合同一式______份，其中正本______份，副本______份，发包人执______份，承包人执______份，具有同等法律效力。

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括招标文件中的图纸、投标文件中的图纸以及发包人确认的图纸。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.7 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具有相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。

1.1.3.4 单位工程：是指在专用合同条款中指明，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 施工场地：是指用于本合同工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场地组成部分的其他场所。

1.1.3.6 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施本合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.7 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施本合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工通知：是指发包人按照法律规定向承包人发出的开始施工的书面通知。

1.1.4.2 开工日期：是指监理人或发包人发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.3 竣工日期：是指工程完工并通过竣工验收的日期。

1.1.4.4 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.5 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.6 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.7 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期；直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.8 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.6 其他

1.1.6.1 质量保证金：是指按照合同约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.6.2 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单中以总价或以费率形式计算的项目。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。发包人要求使用国外标准、规范的，应在专用合同条款中约定。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标函及其附录；

4. 专用合同条款及其附件；

5. 通用合同条款；

6. 技术标准和要求；

7. 图纸；

8. 已标价工程量清单；

9. 其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供：发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。

1.6.2 图纸的错误：承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应尽快与设计人沟通，并指令承包人执行。

1.6.3 图纸的修改：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人。

1.6.4 承包人文件：承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管：除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在专用合同条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.9 化石、文物

在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.10.2 场外交通：发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件。承包人应遵守有关交通法规。

1.10.3 场内交通：除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施。

1.10.4 超大件和超重件的运输：需要采取特殊交通组织措施的，承包人应负责办理有关申请和批准手续，发包人应给予协助。

1.11 知识产权

除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

1. 工程量清单存在缺项、漏项的；

2. 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

3. 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

2.4 提供施工条件

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。发包人应负责办理施工所需的临时排水、临时用电、临时用水等手续。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够证明按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。发包人应当向承包人提供支付担保。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、承包人、监理人、设计人、勘察人等现场相关单位签订现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准；

1. 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

2. 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划；

3. 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施；

4. 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程；

5. 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。

3.2 项目经理

承包人应按专用合同条款的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。项目经理应按照法律规定、技术标准和合同约定组织施工，同时应保证施工人员的安全。

3.3 承包人人员

承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。承包人安排的主要管理人员包括项目经理、技术负责人等应与投标文件一致。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人提供的施工场地、施工条件、基础资料以及合同工期的要求，对施工场地和施工条件进行查勘，并充分预见工程施工中可能发生的困难和费用。

3.5 分包

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

自开工之日起，承包人应负责照管工程及与工程有关的材料、工程设备，直至工程竣工验收合格并移交给发包人。

3.7 履约担保

除专用合同条款另有约定外，承包人应在签订合同后向发包人提交履约担保。

3.8 联合体

联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的名称、资质等。监理人应当根据发包人的授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。

4.2 监理人员

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项工作。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人可以口头形式发出指示。

4.4 商定或确定

合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。承包人应建立完善的质量检查制度，并设立专职质量检查人员。

5.3 隐蔽工程检查

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

合同履行期间，承包人应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，编制安全生产管理计划和应急救援预案，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

6.2 职业健康

承包人在施工过程中，应当保障现场施工人员的职业健康，提供必要的劳动保护用品，建立健全职业健康管理体系。

6.3 环境保护

承包人在施工过程中，应当遵守国家和工程所在地有关环境保护的要求，编制环境保护方案，采取有效措施降低施工对环境的污染。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计和施工进度计划。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，合理确定并细化施工进度，包括各阶段工作及其持续时间、工序衔接、自由时差和总时差等。

7.3 开工

监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

7.4 测量放线

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工日期7天前，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

7.5 工期延误

因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。因承包人原因造成工期延误的，承包人应承担逾期竣工违约责任。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并及时通知监理人。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

7.8 暂停施工

发包人认为必要时，可以通过监理人向承包人发出暂停施工指示，承包人应按指示暂停施工。因发包人原因引起暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

7.9 提前竣工

发包人要求承包人提前竣工的，应与承包人协商一致并签订提前竣工协议。承包人可以为提前竣工提出合理化建议，由此增加的费用由发包人承担。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时，在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

8.2 承包人采购材料与工程设备

除专用合同条款另有约定外，由承包人负责施工所需的材料、工程设备的采购、运输和保管。承包人采购的材料和工程设备应符合设计和合同要求。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

承包人采购的材料和工程设备，应保证其质量符合合同约定的标准，并在使用前向发包人提交相应的质量证明文件。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料、工程设备，承包人应在收到后妥善保管，因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

禁止使用不合格的材料和工程设备。发包人有权要求承包人对不合格的材料、工程设备进行更换。

8.6 样品

承包人应在计划采购前28天内，向监理人提交拟使用的材料和工程设备的样品，并附上必要的说明书、性能检验报告、证书等文件。

8.7 施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

9. 试验和检验

9.1 试验设备与试验人员

承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样；试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应进行变更：

1. 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

2. 取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

3. 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

4. 改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

5. 改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。

10.3 变更程序

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更。

10.4 变更估价

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

1. 已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

2. 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

3. 已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

10.6 暂列金额

已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同约定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。

10.7 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

1. 采用价格指数进行价格调整；

2. 采用造价信息进行价格调整。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除市场价格波动引起的调整约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择确定一种合同价格形式，包括单价合同、总价合同和其他价格形式。

12.2 预付款

预付款用于承包人为合同工程购置材料、工程设备、施工设备和修建临时设施以及组织施工队伍进场等。除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。

12.3 计量

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.4 工程进度款支付

除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付。发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

承包人完成工程中某分部分项工程并具备验收条件的，应提前通知监理人进行验收。分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，监理人应按时进行验收。

13.2 竣工验收

工程具备竣工验收条件的，承包人应向发包人申请竣工验收。发包人应在收到申请后14天内组织竣工验收。

13.3 工程试车

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

发包人要求提前交付的单位工程，应当进行单位工程验收，验收程序按照竣工验收的相关规定执行。

13.5 施工期运行

施工期运行是指工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已完毕，需要投入施工期运行的，经发包人约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.6 竣工清场

除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收合格后，承包人应按照法律规定和合同约定对施工场地进行清场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

14.2 竣工结算审核

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。

14.3 甩项竣工协议

甩项竣工是指工程虽未全部完工，但已完工工程满足合同约定的竣工验收条件，经发包人同意，可以将未完工工程作为甩项工作，由承包人继续完成，并签订甩项竣工协议。

14.4 最终结清

缺陷责任期终止后，承包人应按合同约定向发包人提交最终结清申请单。发包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。

15.2 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中明确质量保证金的金额或扣留比例。质量保证金的扣留原则上采用在工程竣工结算时一次性扣留的方式。

15.3 保修

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，合同当事人应在专用合同条款中约定保修期。具体分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。

16. 违约

16.1 承包人违约

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

1. 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

2. 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

3. 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

4. 承包人违反合同约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场的；

5. 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

17.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

18.2 工伤保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保发包人人员工伤保险；承包人应投保承包人人员工伤保险。

18.3 其他保险

承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险，并为其施工设备办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险能够保持持续有效。

18.5 保险凭证

承包人应向发包人提交其投保的各项保险的保单复印件，保险单的范围和保险金额应符合合同约定。

19. 争议解决

19.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

19.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。

19.3 争议评审

合同当事人可以在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议。合同当事人通过争议评审小组决定争议的，可以共同选定一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

1. 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

2. 向有管辖权的人民法院起诉。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.1.1 发包人代表：姓名：；职务：；联系电话：______________。

1.1.1.2 承包人代表：即项目经理，同上。

1.1.1.3 监理人：发包人可视项目情况决定是否委托监理单位。如委托监理，以另行签订的监理合同为准。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 单位工程：

1.1.3.2 永久工程：合同约定的全部施工内容所形成的工程实体。

1.1.3.3 临时工程：为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。

1.3 法律

适用于合同的法律包括：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》《保障中小企业款项支付条例》及新疆维吾尔自治区相关地方性法规等。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及其附录；
4. 专用合同条款及其附件；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单；
9. 招标文件及澄清答疑文件；
10. 双方协商一致的其他合同文件。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

发包人代表为履行本合同所作出的任何书面确认、指示、批准等，均应以书面形式送达承包人。紧急情况下发包人代表可以口头形式发出指示，但应在48小时内以书面形式予以确认。

2.4 提供施工条件

发包人应在开工前向承包人提供施工场地，并保证施工场地具备进场施工的基本条件。发包人负责协调施工所需的临时水、电接口，相关费用由承包人承担（已包含在合同价款中）。

3. 承包人

3.2 项目经理

项目经理每月在施工现场的时间不得少于22天。项目经理离开施工现场应提前向发包人代表书面请假，并经批准后方可离开。

项目经理未经批准擅自离开施工现场的，发包人有权按【 】元/天要求承包人支付违约金。

3.5 分包

本项目不接受分包。承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。未经发包人书面同意，承包人不得将工程主体结构、关键性工作分包给第三人。承包人违反分包约定的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担合同总价【 】的违约金。

3.6 履约担保

承包人应在合同签订后【  】日内，向发包人提交履约担保，担保方式为  ，担保金额为合同总价的【3%】。履约担保在工程竣工验收合格后【  】日内无息退还。

4. 监理人

发包人可视项目情况决定是否委托监理单位。如委托监理，以另行签订的监理合同为准；如未委托监理，发包人代表行使监理人职权。

5. 工程质量

5.1 质量要求

工程质量须达到合同约定的质量标准。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同标准，返工费用由承包人承担，且工期不予顺延。返工后仍不符合标准的，发包人有权解除合同。

5.3 隐蔽工程检查

隐蔽工程覆盖前，承包人应提前24小时书面通知发包人代表进行检查。未经检查合格，承包人不得覆盖或进行下一道工序。承包人擅自覆盖的，发包人有权要求承包人揭开检查，检查费用由承包人承担；检查结果不合格的，承包人应返工并承担相应费用。

5.4 不合格工程的处理

发包人有权随时对施工质量进行检查。发现工程质量不符合合同约定的，发包人可要求承包人拆除、修复或返工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

承包人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建立健全安全生产责任制度，制定安全生产管理目标，落实安全生产措施。

承包人应编制安全文明施工专项方案，报发包人备案后严格执行。施工现场须设置安全警示标志，配备消防器材，做好施工围挡及防尘降噪措施。

6.2 安全生产责任

因承包人原因在施工过程中发生安全事故的，承包人承担全部责任和由此产生的一切费用（包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、行政处罚等），发包人有权从应付工程款中直接扣除相关款项。

6.3 工伤保险费

承包人应依法为其施工现场的全部人员办理工伤保险，保险费用由承包人承担（已包含在合同价款中）。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

承包人应在合同签订后【 】日内向发包人提交施工组织设计和施工进度计划，经发包人确认后作为进度控制的依据。

7.2 进度报告

承包人应于每月25日前向发包人提交当月工程进度报告，内容包括：

1. 当月完成工程量及产值；
2. 累计完成工程量及产值；
3. 下月施工计划；
4. 存在的问题及解决方案。
7.3 工期延误

因承包人原因造成工期延误的，每逾期一日，承包人应向发包人支付合同总价【 】的违约金，逾期超过【 】日的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。

逾期违约金总额不超过合同总价的【 】。

8. 材料与设备

8.1 材料供应

工程所需材料由承包人负责采购，承包人应按设计图纸及技术标准的要求采购合格材料。

8.2 材料检验

主要材料（外墙保温材料、门窗型材及玻璃、地坪材料、烟道材料等）进场前，承包人应提供材料样品、产品合格证、检验报告等质量证明文件，经发包人书面确认后方可采购进场。发包人有权对进场材料进行抽检，抽检费用由承包人承担（抽检结果合格的除外）。

8.3 材料替换

承包人不得擅自以其他材料替代设计文件或发包人确认的材料。确需替换的，须经发包人书面同意，且替换材料的技术性能不得低于原设计标准。

9. 变更

9.1 变更的范围和权限

工程设计变更、工程量增减、施工方案调整等涉及合同价款变动的，须经发包人书面确认后方可实施。未经发包人书面确认的变更，承包人不得实施，发包人有权不予计量和支付。

9.2 变更估价原则

1. 已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价执行；
2. 已标价工程量清单中无相同项目但有类似项目的，参照类似项目单价执行；
3. 已标价工程量清单中无相同项目也无类似项目的，由承包人提出适当的单价，经发包人审核确认后执行；
4. 新增项目单价的确定原则：按招标控制价的组价原则及中标下浮率计算。
9.3 变更程序

承包人应在收到变更指令后【 】日内提交变更报价，发包人应在收到报价后【 】日内审核确认。

9.4 工程签证

施工过程中因非承包人原因产生的工程量增减、返工等，应及时办理工程签证。签证须经发包人代表现场核实并签字确认方为有效。

10. 价格调整

10.1 市场价格波动

采用固定单价合同的，合同履行期间因市场价格波动导致材料价格变动的，综合单价不作调整。

10.2 法律变化

因法律变化导致合同价款增加或减少的，按通用合同条款约定调整。

10.3 变更引起的价格调整

因设计变更或工程签证引起的工程量增减，按本合同第9.2条约定调整。

11. 合同价格与计量

11.1 合同价格形式

本合同采用固定单价合同形式。工程量清单所列项目的综合单价在合同履行期间固定不变。

11.2 工程量计量

工程量按承包人实际完成、经发包人（或监理单位）验收合格并确认的工程数量计量。计量的依据包括：

1. 施工图纸及设计变更文件；
2. 经发包人确认的工程签证；
3. 隐蔽工程验收记录；
4. 双方共同确认的其他计量文件。
11.3 计量周期

按月计量。承包人应于每月25日前提交当期已完工程量报告，发包人应在收到报告后【 】日内完成审核确认。

12. 合同价款支付

12.1 预付款

承包人进场施工后【  】个工作日内，发包人向承包人支付签约合同价10%的预付款，即人民币（大写）____________________元整（¥____________元）。

预付款的抵扣方式：从第【 】次支付进度款开始，按当期应支付进度款的【 】扣回，直至预付款全部扣回为止。

12.2 进度款

1. 支付方式：工程进度款按工程进度及上级项目资金拨付情况分段支付。
12.3 竣工结算款

1. 工程竣工验收合格后，承包人应在【 】日内向发包人提交完整竣工结算资料，逾期提交视为违约，需要向发包人承担违约责任。
2. 发包人应在收到完整结算资料后【 】日内完成结算审核。
3. 结算审核完成后，发包人在【 】个工作日内支付至结算审定价的97%。
12.4 质量保证金

1. 金额：结算审定价的3%。
2. 返还条件：质量保修期（自竣工验收合格之日起计算，为期2年）届满，经发包人确认无任何质量问题后，【 】日内一次性无息返还。
3. 替代方式：承包人有权以银行保函或保证保险替代预留质量保证金。
13. 验收和工程试车

13.1 验收程序

1. 材料进场验收：主要材料进场前，承包人提供样品及合格证明，经发包人确认后方可采购进场。
2. 隐蔽工程验收：每道隐蔽工序完成后，承包人自检合格后报请发包人验收，验收合格后方可进入下一道工序。
3. 分部分项工程验收：院落地坪、外墙保温、窗户更换等主要分项工程完成后，进行分项验收。
4. 竣工初步验收：工程完工后，承包人提交竣工报告，发包人组织初步查验。
5. 正式竣工验收：初步验收合格后，由发包人按政府采购程序组织最终验收。验收小组由发包人代表、设计单位代表（如需）及技术专家组成。
13.2 竣工验收的条件

1. 承包人已完成合同约定的全部工程内容；
2. 工程质量经承包人自检合格；
3. 已按合同约定编制完成竣工资料；
4. 已进行完毕全部功能性试验并合格。
13.3 竣工资料

承包人应在竣工验收前提交完整的竣工资料，包括但不限于：

1. 竣工图纸（含电子版）；
2. 施工记录及质量检验报告；
3. 材料合格证及进场检验记录；
4. 隐蔽工程验收记录；
5. 设计变更及工程签证文件；
6. 其他按规定应归档的资料。

竣工资料须一式【 】份（原件）。

13.4 验收标准

工程质量须达到国家及地方现行施工验收规范 合格 标准。具体技术参数详见招标文件中的《技术标准和要求》。

14. 竣工结算

14.1 结算资料

承包人应在竣工验收合格后【 】日内，向发包人提交完整的竣工结算资料，包括：

1. 竣工结算书；
2. 工程量计算书；
3. 已标价工程量清单；
4. 设计变更及工程签证汇总；
5. 发包人要求的其他结算资料。
14.2 结算审核

发包人应在收到完整结算资料后【 】日内完成结算审核。

14.3 结算争议处理

结算审核过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。存在争议但不影响无争议部分履行的，对于无争议部分，发包人应按本合同约定履行及时付款义务。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期为 2 年，自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期内，因承包人原因造成的工程缺陷或损坏，承包人应在接到发包人通知后【 】日内派员维修。承包人逾期未维修的，发包人可自行维修或委托第三方维修，费用由承包人承担，发包人有权从质量保证金中直接扣除。

15.2 保修期

保修期按照国家《建设工程质量管理条例》及有关规定执行：

1. 地基基础和主体结构工程：设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：5年；
3. 供热与供冷系统：2个采暖期、供冷期；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程：2年。
15.3 质量保证金

质量保证金为结算审定价的3%。缺陷责任期届满且无质量问题的，发包人应在【 】日内无息返还。

16. 违约

16.1 承包人违约

1. 工期延误：每逾期一日，按合同总价的【 】支付违约金，累计不超过合同总价的【 】。
2. 质量不合格：工程质量未达到合同约定标准的，承包人应无偿返工直至合格，由此产生的费用和工期延误由承包人承担。返工后仍不合格的，发包人有权解除合同，并要求承包人按合同总价的【 】支付违约金。
3. 擅自更换项目经理：每人次支付违约金【 】元。
4. 转包或违法分包：按合同总价的【 】支付违约金，发包人有权解除合同。
5. 拖欠农民工工资：承包人应确保农民工工资按时足额发放。发生拖欠农民工工资事件的，发包人有权从应付工程款中直接代付，并要求承包人按代付金额的【 】支付违约金。
17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括但不限于：

1. 地震、洪水、台风等重大自然灾害；
2. 战争、骚乱、罢工等社会性突发事件；
3. 政府行为（包括但不限于政府征用、政府禁令等）；
4. 突发公共卫生事件（如重大疫情等）；
5. 其他合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的事件。
17.2 不可抗力的通知

遇到不可抗力的一方，应在事件发生后【48】小时内书面通知对方，并在此后【7】日内提供证明文件。因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

17.3 不可抗力后果的承担

1. 永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，由发包人承担；
2. 承包人施工设备的损坏，由承包人承担；
3. 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失；
4. 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此增加的赶工费用由发包人承担；
5. 停工期间，承包人应发包人要求照管工程的费用，由发包人承担；
6. 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。
18. 保险

18.1 承包人投保

承包人应在合同签订后【15】日内，为其施工现场的全部人员办理工伤保险，并为其施工设备办理财产保险。保险费用由承包人承担，已包含在合同价款中。承包人应将保险合同副本提交发包人备案。

18.2 保险事故的处理

发生保险事故的，承包人应及时通知保险公司和发包人，并采取必要措施减少损失。保险赔偿不足部分，按责任归属由责任方承担。

19. 索赔

19.1 索赔的提出

合同一方认为另一方未履行或未完全履行合同义务，给己方造成损失的，应在知道或应当知道索赔事件发生后【28】日内，向对方提交书面索赔通知及索赔依据。逾期未提出的，视为放弃索赔权利。

19.2 索赔的处理

收到索赔通知的一方应在【14】日内作出书面回应。逾期未回应的，视为认可索赔内容。

20. 争议解决

20.1 争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向 工程所在地人民法院 提起诉讼。

20.2 争议期间的履约

争议期间，双方应继续履行合同中无争议部分的义务。发包人不得以争议为由拒绝支付无争议部分的工程款。

21. 其他约定

21.1 知识产权

发包人提供的施工图纸、技术资料等知识产权归发包人所有，承包人仅可在本合同目的范围内使用。承包人履行合同过程中产生的、专门为本项目编制的施工方案、竣工图纸等技术文件，其知识产权由发包人与承包人共享。未经对方书面同意，任何一方不得将其用于与本项目无关的其他目的。

21.2 保密义务

承包人应对在合同履行过程中知悉的发包人内部信息、海关工作信息等承担保密义务，不得向任何第三方泄露。保密义务不因合同终止而免除。

21.3 合同的变更和解除

合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。确需变更或解除的，应经双方协商一致并签订书面协议。

发生下列情形之一的，本合同终止：

合同履行完毕，双方权利义务终止；
1. 双方协商一致解除合同；
2. 一方严重违约，另一方依法解除合同；
3. 法律规定或合同约定的其他终止情形。
21.4 通知与送达

本合同履行过程中的所有通知、函件等，应以书面形式送达以下地址：

发包人：                             
联系人：                  ；联系电话：                                                                                       
承包人：                                                     
联系人：                  ；联系电话：                                   
通知以专人递送的，自送达对方签收之日视为送达；以邮寄方式递送的，自交邮之日起第【3】日视为送达（以快递单号为凭）；以电子邮件方式发送的，自发送至对方指定邮箱之日视为送达。

一方变更地址的，应提前【7】日书面通知对方，否则按原地址送达仍视为有效送达。

21.5 合同效力

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。合同生效后，双方均应严格遵守。合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包人（盖章）： 

法定代表人（签字）：__________________

或授权代表（签字）：__________________

签订日期：______年______月______日

承包人（盖章）： ____________________

法定代表人（签字）：__________________

或授权代表（签字）：__________________

签订日期：______年______月______日

签订地点：
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                 

　　承包人（全称）：                
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                        。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                       。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：
                                                                         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人(公章)：
	承包人(公章)：

	地  址：
	地  址：

	法定代表人(签字)：
	法定代表人(签字)：

	委托代理人(签字)：
	委托代理人(签字)：

	电  话：
	电  话：

	传  真：
	传  真：

	开户银行：
	开户银行：

	账  号：
	账  号：

	邮政编码：
	邮政编码：


附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格

型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目经理
	
	
	
	

	二、现场人员

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                      （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                       
邮政编码：                                       
电    话：                                       

传    真：                                       

                          年        月        日

附件9 ：
预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）

于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日

后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列

第      种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价及结算价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第五章 评审办法
1、评审说明

1.1 本次磋商实行两次报价，加密的响应文件中提供的供应商报价为一次报价，在磋商小组对各供应商的响应文件进行初步评审（资格评审、符合性评审）后，由磋商小组开启二次报价，通过初步评审的各供应商须在二次报价开启后的30分钟内进行二次（最后）报价。因供应商自身原因未及时填报二次报价的，其责任由供应商承担。

1.2 在二次报价过程中若提交最后报价的供应商不足三家，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214号）第三十四条的规定，采购人或者采购代理机构将委托磋商小组终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。
1.3 本次磋商采用综合评分法进行评审。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即对各供应商响应文件的商务、技术、最后报价进行综合评审。磋商小组将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分及报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。推荐前三名为成交候选单位。经采购人确认后确定排名第一的供应商为本项目的成交供应商。

2、评审

2.1 本次磋商采用综合评分法进行评审。评审分初步评审和详细评审两个阶段。初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审且递交最后报价的的供应商才可进入详细评审阶段。
2.2评审方法
磋商小组将对下述评审因素进行量化，并根据磋商小组每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为100分，其中价格满分30分；商务部分满分为20分；技术部分满分为50分，供应商各部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	具有独立承担民事责任的能力
	提供营业执照
	
	

	
	
	健全的财务会计制度
	提供近3年（指2023年度、2024年度、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注。（成立不足三年的企业，提供自成立以来的财务审计报告，新成立企业提供自成立以来的财务报表）
	
	

	
	
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式自拟；
	
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供开标前六个月内任意一个月完税证明和缴纳社保证明
	
	

	
	
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：
	提供信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印扫描件；
	
	

	
	
	特定资格要求
	 ①投标人资质证书（建筑工程三级及以上）、安全生产许可证书；

 ②项目负责人注册证书（建筑工程专业二级及以上）、未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理承诺（格式自拟）；

 ③项目管理机构：拟承建该工程的项目班子中技术负责人（中级及以上职称证）,施工技术员岗位证,质量检查员岗位证,安全检查员岗位证,资料员岗位证；其中提供法定代表人(A证)、项目负责人(B)证、安全员(C)证的三类人员安全生产考核证。 

④外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云 (http://jsy.xjjs.gov.cn/ dat service/ index)注册报送企业基本信息和人员信息,其项目人员为信息报送册内人员。
	
	

	
	
	供应商的授权委托书
	具备有效的投标代表的授权委托书，授权委托书应由法定代表人（或负责人）签名或签章并加盖企业公章。如为法定代表人（或负责人）参加投标，需提供法定代表人（或负责人）身份证明；
	
	

	
	
	被授权人身份证
	是否具备有效的被授权人身份证扫描件。
	
	

	
	
	磋商保证金
	是否按照竞争性磋商文件要求缴纳磋商保证金。
	
	

	
	
	不参与围标串标承诺书
	是否附有不参与围标串标承诺书
	
	

	
	符合性检查
	供应商名称
	与营业执照一致
	
	

	
	
	响应文件签署
	响应文件的签章符合磋商规定
	
	

	
	
	递交的响应文件
	供应商递交的响应文件按照竞争性磋商文件要求提供，且满足正常开标、评标使用功能的
	
	

	
	
	磋商报价
	投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的
	
	

	
	
	
	投标报价高于设定的工程最高限价的
	
	

	
	
	
	未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（包括分部分项工程量清单中暂估价、暂列金额的改动）
	
	

	
	
	
	改变招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的
	
	

	
	
	
	将工程排污费、社会保障费、住房公积金、大型机械检测检验费等规费和增值税销项税额等税金，以及安全文明施工费列入招标投标竞争性费用的
	
	

	
	
	服务范围
	响应文件载明的采购需求、完工期限、质保期限等符合竞争性磋商文件的要求
	
	

	
	
	磋商有效期
	满足竞争性磋商文件规定
	
	

	
	
	其他实质性要求
	响应文件文件未出现不满足竞争性磋商文件中带"★"号的其他实质性条款。评审期间,供应商没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容。
	
	

	
	
	其他无效情形
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
	
	

	评分因素

	经济标部分

30分
	总报价

30分
	0～30
	评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 

有效投标报价为通过初步审查的投标人报价。

	商务部分（20分）
	企业业绩
	0～8
	投标人近三年（2023年7月1日至今）的同类项目业绩。每项业绩2分，满分8分。需提供中标通知书或合同复印件，未提供证明文件的不得分。

	
	项目负责人业绩
	0～8
	项目负责人近三年（2023年7月1日至今）的同类项目业绩。每项业绩4分，满分8分。需提供中标通知书或合同复印件，证明材料须反映项目负责人，未提供证明文件的不得分。

	
	项目负责人职称
	0～4
	（1） 项目负责人具备建筑相关专业副高级及以上职称的得4分；

（2） 项目负责人具备建筑相关专业中级职称的得2分；

（3） 项目负责人具备建筑相关专业初级职称的得1分；

（4） 无职称的不得分；

提供职称证书复印件。

	技术标部分

50分
	施工方案技术措施
	0-10


	基本要求：施工方案满足本工程进度及管理需要，技术措施满足本项目的实际特点，满足现行国家施工质量验收规范。评标委员会根据以下评分标准进行评审：

《施工方案与技术措施》要求包括但不限于以下要素：

①供应商制定有针对各个分部分项工程完整的施工方法；

②供应商制定有针对各个分部分项工程完整的施工工艺；

③供应商制定有针对本项目的施工安排，有针对性的对施工用电、用水、交通进行部署；

④供应商制定有针对本项目的施工前的准备工作计划；

⑤供应商制定有针对本项目的施工平面布置。

完全满足上述要求的得10分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项缺陷定义同此项）

	
	质量管理体系与措施
	0-10


	基本要求：质量管理体系健全，措施对实现质量目标有针对性。评标委员会根据以下评分标准进行评审：《质量管理体系与措施》包括但不限于以下要素：

①供应商制定有针对本项目的确保工程质量的技术组织措施；

②供应商制定有针对本项目的质量保证体系；

③供应商制定有针对本项目的针对质量目标及质量控制的保证措施；

④供应商制定有针对本项目的质量管理制度；

⑤供应商制定有针对本项目的质量检查制度。

完全满足上述要求的得10分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项缺陷定义同此项）

	
	安全管理体系与措施
	0-10
	 基本要求：安全管理体系、安全教育及培训计划健全、安全防护符合国家及地方安全管理规定。评标委员会根据以下评分标准进行评审：《安全管理体系与措施》包括但不限于以下要素：

①供应商制定有针对本项目的安全管理体系；

②供应商制定有针对本项目的安全教育及培训计划；

③供应商制定有针对本项目的安全技术措施；

④供应商制定有针对本项目的安全应急预案；

⑤供应商制定有针对本项目的安全目标控制保障措施。

完全满足上述要求的得10分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项缺陷定义同此项）

	
	环境保护管理体系与措施
	0-10


	基本要求：环境保护管理体系健全、污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位。评标委员会根据以下评分标准进行评审：

《环境保护管理体系与措施》包括但不限于以下要素：

①供应商制定有针对本项目所在环境的环境保护措施；

②供应商制定有针对本项目所在环境的卫生保护措施；

③供应商制定有针对本项目所在环境的污染物处理及排放措施；

④供应商制定有针对本项目的环境保护管理体系；

⑤供应商制定有针对本项目的现场文明施工措施。

完全满足上述要求的得10分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项缺陷定义同此项）

	
	工程进度计划与措施
	0-10
	基本要求：工程进度计划符合采购文件要求，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确， 措施能有效保证计划的实施。评标委员会根据以下评分标准进行评审：《工程进度计划与措施》包括但不限于以下要素：

①供应商制定有针对本项目的工期进度计划；

②供应商制定有针对本项目的施工进度网络图；

③供应商制定有针对本项目的工期进度保证措施；

④供应商制定有针对本项目的工期目标控制措施；

⑤供应商制定有针对本项目的工期管理方案。

完全满足上述要求的得10分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项缺陷定义同此项）


2.3评审办法附表
2.4 算数性修正

★最后报价有算术错误及其他错误的，磋商小组会按以下原则要求供应商对磋商报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，视为未实质响应竞争性磋商文件要求，其响应文件做无效处理：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）项目单价金额与总价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价。

（4）响应报价出现明显填报错误，经磋商小组同意允许修正的情形。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.磋商小组的权利

3.1 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.2 磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

3.3 评审报告由磋商小组全体成员签字。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

3.3.1评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

3.3.1.1 分值汇总计算错误的；

3.3.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

3.3.1.3 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

3.3.1.4 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

3.4 磋商小组依据供应商须知前附表规定的评审方法，对供应商的响应文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。磋商小组确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的成交候选人。

4. 评审过程的保密

4.1 凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他任何情况，磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

4.2 在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

4.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或者其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

4. 定标原则

4.1磋商小组依据供应商须知前附表规定的评审方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为成交候选人推荐给采购人。

4.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

4.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
4.4 出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。
4.4.1 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
4.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4.4.3 因重大变故，采购任务取消的。
第六章 响应文件格式
封    面：

                                              项目

响应文件

项目编号：

响应文件递交人（公章）：

供应商法定代表人或企业负责人

或其委托人（签章）：

年  月  日

目  录

一、响应书

二、资格证明文件

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

        ①具有独立承担民事责任的能力的供应商：提供营业执照；

        ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近3年（指2023年度、2024年度、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注。（成立不足三年的企业，提供自成立以来的财务审计报告，新成立企业提供自成立以来的财务报表）；

       ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式自拟；

       ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供开标前六个月内任意一个月完税证明和缴纳社保证明；

       ⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印扫描件；

（二）特定资格要求：

     ①投标人资质证书（建筑工程三级及以上）、安全生产许可证书；

     ②项目负责人注册证书（建筑工程专业二级及以上）、未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理承诺（格式自拟）；

     ③项目管理机构：拟承建该工程的项目班子中技术负责人（中级及以上职称证）,施工技术员岗位证,质量检查员岗位证,安全检查员岗位证,资料员岗位证；其中提供法定代表人(A证)、项目负责人(B)证、安全员(C)证的三类人员安全生产考核证。 

④外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云 (http://jsy.xjjs.gov.cn/ dat service/ index)注册报送企业基本信息和人员信息,其项目人员为信息报送册内人员。

(三) 法定代表人（企业负责人）资格证明书及被授权人身份证扫描件。授权委托书应由法定代表（企业负责人）签字或签章，并加盖企业公章；

（四）不参与围标串标承诺书；

（五） 磋商保证金（缴纳凭证或保函复印件）

三、商务文件

(一) 响应文件报价一览表
(二) 工程量清单组价文件
(三) 实质性性响应一览表

(四) 合同条款偏离表
(五) 信誉文件

(六) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函
(七) 拟投入设备情况

（八）近三年（2023年7月1日至今）投标人类似业绩情况

(九) 虚假应标承担责任声明
(十) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

四、技术文件

(一) 工程概况及特点

（二）施工准备计划

（三）施工方案

（四）施工进度计划

（五）施工平面图

（六）劳动力需用量计划

（七）材料需用量计划

（八）机械设备需用量计划

（九）质量管理体系与措施

（十）工程进度计划与措施

（十一）安全管理体系与措施

（十二）现场文明施工措施

(十三) 供应商认为有必要提供的声明及技术文件资料
五、其他资料

一、响 应 书

（采购人）：

我们收到你们    号竞争性磋商文件，经认真研究，我们决定参加本次磋商。愿意按照竞争性磋商文件规定的内容承担该项目的采购任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供采购服务，磋商总价      元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币。

⒉如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次采购项目。

3.我方承诺完工期限按照                  执行。

4.我方承诺质保期按照                  执行。

5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的资格要求，同时符合竞争性磋商文件规定的特定资格要求。
6.我方承诺在本项目的采购活动中，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标”的情形。

7.我方承诺我公司不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
8.如果我方成交，我方将在竞争性磋商文件规定的时间内签订委托合同并按采购要求提供履约担保。如果我方违约，除磋商保证金不予退还外，贵方有权终止我方成交并选择其它成交供应商。

9.如果我方成交，我方将在竞争性磋商文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择成交单位。

10.我方同意在磋商有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力，本项目磋商有效期为响应文件递交截止时间后 90 天。

11.我们愿意提供采购人在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

12.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与供应商成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

13.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

14.我方愿意按照竞争性磋商文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

15.该响应书在开标/磋商后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

16.我们同意按竞争性磋商文件规定，交纳元的磋商保证金。并同意在确定最终成交供应商、发出《中标通知书》之后5个工作日内退还我公司的磋商保证金。（如因特殊原因，在磋商有效期之后确定成交供应商，本承诺依然有效。）

17.综合说明：

（1）技术条件、技术标准、拟达到的质量标准。

（2）技术服务。

（3）要求项目单位提供的配合。

（4）对竞争性磋商文件内容有不同意见的偏离说明。

（5）其它。

18.所有有关本响应书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

二、资格证明文件
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（须加盖公章）
须提供营业执照；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须加盖公章）
须提供近3年（指2023年度、2024年度、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务报表附注。（成立不足三年的企业，提供自成立以来的财务审计报告，新成立企业提供自成立以来的财务报表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺
(采购人名称)：
对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位成交，在项目实施工程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的成交资格，并按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明！
供应商：（公章）
法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

4、 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须加盖公章）

须提供开标前六个月内任意一个月完税证明和缴纳社保证明；
5、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人）：
在本项目响应文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。
如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明！
供应商：（公章）
法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

后附：信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图；
（二）特定资格要求：（须加盖公章）
 1、投标人资质证书（建筑工程三级及以上）、安全生产许可证书；

 2、项目负责人注册证书（建筑工程专业二级及以上）、未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理承诺（格式自拟）；

 3、项目管理机构：拟承建该工程的项目班子中技术负责人（中级及以上职称证）,施工技术员岗位证,质量检查员岗位证,安全检查员岗位证,资料员岗位证；其中提供法定代表人(A证)、项目负责人(B)证、安全员(C)证的三类人员安全生产考核证。 

4、外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云 (http://jsy.xjjs.gov.cn/ dat service/ index)注册报送企业基本信息和人员信息,其项目人员为信息报送册内人员。

附件：项目管理机构表

项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	证书
	专业
	主要资历、经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本项目一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。
项目经理/项目负责人/项目成员简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本项目任职
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	项目概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：相关人员需提供身份证复印件和劳务合同等复印件。
（三）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人资格证明书
单位名称：
所属行业：
地址：

营业期限：
成立时间：
经营范围：
姓名：    性别：   年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。


特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：    年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）采购项目的磋商活动。代理人在参加整个磋商活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：


供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（四）不参与围标串标承诺书
不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目磋商活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目磋商活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标（采购）活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：    

供应商单位名称（公章）：

供应商法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

（五）磋商保证金

保证金缴纳凭证或保函复印件

三、商务文件
（一）响应文件报价一览表

响应文件报价一览表
供应商名称：  
项目名称：
项目编号：                                                   单位：元
	采购内容
	磋商总报价
	完工期限
	其他承诺

	
	
	
	

	磋商总报价（大写）
	


注：1、磋商总报价包括全部费用。
2、 在响应文件报价一览表中，不允许出现两种报价，否则其磋商报价将被拒绝。

 3、供应商自行携带响应文件最终报价一览表，格式与响应文件报价一览表将名称调整为响应文件最终报价一览表即可。
法定代表人或企业负责人

或授权代理人（签字或签章）：

供应商（公章）：

年  月  日

(2) 工程量清单组价文件
 按照招标文件附件工程量清单格式进行报价
（3） 实质性响应一览表
实质性响应一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	条款序号
	磋商条款
	响应条款或响应页码
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：对于磋商文件加“★”条款的响应，供应商须逐一列明，如有偏离，其响应文件无效。

供应商（公章）：
法定代表人或企业负责人或授权代理人（签字或签章）：
日期：   年   月   日
（四）合同条款偏离表
合同条款偏离表

项目名称：                                           项目编号:

	序号
	条款序号
	磋商条款
	响应条款
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（公章）：

法定代表人或企业负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日
（五）信誉证明文件

供应商信誉、履约能力等证明文件。

（六）中小微企业声明函及其他资料（如中小微企业需提供下列资料，如为大型企业可不提供）

中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承接。相关企业的（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称），属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称），属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  供应商名称：（签章）
                      日期：  年  月  日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若为监狱企业或残疾人企业，须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自拟）

3、成交的供应商的《中小微企业声明函》将作为成交结果公告一并公示。
（7） 拟投入设备情况（格式自拟）
      须提供设备照片、自有设备发票或设备租赁合同。
（八）近三年（2023年7月1日至今）类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1. 本表后须附类似业绩的证明资料（成交（中标）通知书或合同复印件加盖公章）。

2.
具体年份要求：2023年7月1日至今


3.
每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

（九）虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

（采购人名称）：
我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的服务（或产品）与投标（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商（公章）：
法定代表人或企业负责人或授权代理人（签名或签章）：
日  期：  年  月  日
（十）供应商认为有必要提供的其他商务资料

1、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；（格式自拟）

2、供应商如提供的服务涉及快递和包装，须提供《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的承诺书；（格式自拟）
3、供应商认为有必要的其他资料
四、技术文件
(一) 工程概况及特点

   （二）施工准备计划

   （三）施工方案

（四）施工进度计划

（五）施工平面图

（六）劳动力需用量计划

（七）材料需用量计划

（八）机械设备需用量计划

（九）质量管理体系与措施

（十）工程进度计划与措施

（十一）安全管理体系与措施

（十二）现场文明施工措施

(十三) 供应商认为有必要提供的声明及技术文件资料

  五、其他资料
1.供应商账户信息：

账户信息具体内容如下：

账户名称：
税号：

地址及电话：

银行账号：

开户行名称：
行号：  

2.竞争性磋商文件未提供格式的内容
3.供应商认为有必要的其他资料







代理人身份证扫描件


（正面）
































代理人身份证扫描件


（反面）
































法定代表人（企业负责人）


身份证扫描件


（正面）
































法定代表人（企业负责人）


身份证扫描件


（反面）






























